TAP – Termo de Abertura de Projeto

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

PROJETO CLICK PEDIDOS

Pré-Projeto da disciplina Projeto Integrador I, Sistema de Produção para Televendas em Telecomunicações, turma análise e desenvolvimento de sistemas 2025/02, sob a orientação do professor orientador Arthur Mariano.

Elaborado por

Ailton de Amorim Lima

Alex Valverde Dourado

Diego Marques Ferreira

Márcio Antônio Rezende de Oliveira

GOIÂNIA – GO

2025/2

Plataforma Digital de Pedidos via QR Code

1. ATIVIDADE PROPOSTA

Desenvolvimento de uma plataforma web voltada para pequenas empresas e pequenos estabelecimentos de alimentação, como bancas de pastel e pequenos restaurantes. O sistema permitirá que o cliente, ao chegar no local, escaneie um QR Code e acesse o cardápio digital. O cliente poderá escolher itens do menu, realizar o pedido e efetuar o pagamento via PIX. Caso opte por dinheiro ou cartão de crédito, o pagamento será feito no caixa. O estabelecimento terá acesso a uma área administrativa onde poderá editar o cardápio, incluindo ou removendo itens, ajustando valores e fotos dos produtos. O sistema busca otimizar os pedidos, reduzir filas e, em alguns casos, substituir a necessidade de atendimento por garçons.

2. JUSTIFICATIVA

Muitos pequenos estabelecimentos de alimentação enfrentam dificuldades em gerenciar pedidos de forma ágil e organizada, resultando em filas, espera excessiva e falhas de comunicação entre cliente e atendente. Além disso, nem sempre há estrutura para contratar garçons, o que sobrecarrega o caixa e atrapalha a experiência do cliente. Com a adoção de uma plataforma digital, é possível otimizar o atendimento, reduzir filas, oferecer maior autonomia ao cliente e modernizar o serviço prestado, aumentando a competitividade do estabelecimento e proporcionando uma experiência mais satisfatória.

3. OBJETIVOS

Criar uma plataforma web para pequenos restaurantes e lanchonetes, permitindo que clientes façam pedidos e pagamentos de forma digital e intuitiva, reduzindo a necessidade de filas e atendimento presencial para pedidos.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Permitir acesso ao cardápio por QR Code.

- Possibilitar que o cliente realize pedidos diretamente pelo site.

- Integrar sistema de pagamento via PIX ou via cartão de credito.

- Disponibilizar painel administrativo para que o estabelecimento edite cardápio, preços e fotos de acordo com sua necessidade.

- Reduzir tempo de espera em filas.

- Auxiliar pequenos negócios a modernizarem seu atendimento.

- Otimizar o atendimento de modo que o cliente não perca tempo aguardado para relizar seus pedidos

- Reduzir a necessidade de garçons, tendo em vista que a plataforma poderá substituir grande parte desse trabalho humano

5. METODOLOGIA

5.1  Metodologia Ágil

- Trabalhar em sprints (ciclos curtos de desenvolvimento).

- Permite entregar partes funcionais do sistema aos poucos

- Dá flexibilidade para ajustar de acordo com o feedback dos clientes e estabelecimentos.

5.2 Levantamento de Requisitos e Prototipagem

- Pesquisas em pequenos restaurantes para entender necessidades reais.

- Criação de protótipos de telas para validar o fluxo antes do desenvolvimento.

5.3 Desenvolvimento Incremental / Iterativo

- O sistema vai sendo construído em etapas, cada versão trazendo novas funcionalidades (ex: primeiro só cardápio, depois pedidos, depois pagamentos).

5.4  Testes de Usabilidade

- Testar com clientes reais em estabelecimentos parceiros.

- Ajustar interface, simplicidade do QR Code, clareza do cardápio.

5.5  Implantação Piloto

- Lançar em um ou dois restaurantes pequenos sem nenhum custo.

- Coletar métricas de tempo de fila, número de pedidos via sistema e feedback dos clientes e estabelecimentos.

5.6  Evolução continua

- Após a validação, ajustes serão feitos conforme feedback de usuários e gestores.

6. RECURSOS NECESSÁRIOS

- Servidor para hospedagem da aplicação.

- Banco de dados para armazenamento de pedidos e cardápios.

- Dispositivos móveis dos clientes (celulares para leitura de QR Code).

- Equipe de desenvolvedores (back-end, front-end, designer e tester).

- Conexão com sistema de pagamento PIX.

- Infraestrutura de internet do estabelecimento.

- Orçamento para manutenção do sistema

7. RESULTADOS ESPERADOS

- Espera-se que o sistema reduza filas e tempo de espera nos pequenos restaurantes, otimize o processo de pedidos e pagamentos, diminua erros de comunicação, e proporcione maior autonomia ao cliente. Além disso, os estabelecimentos terão maior controle sobre seu cardápio, podendo atualizar preços e produtos em tempo real. O resultado será uma operação mais ágil, moderna e eficiente, aumentando a satisfação dos clientes e melhorando a competitividade dos pequenos negócios.

8. Equipe

| Nome completo | Função |
| --- | --- |
|  | Back-end |
| Ailton de Amorim | Front-end |
|  | Data Base Administrator |
| Márcio Antônio Rezende | Scrum Master |
|  | Designer Gráfico |
| Diego Marques | Analista de Testes |
|  | Qualidade de Software |

9. ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO.

_________________________

Chefe de Escola

_____________________

Prof. Responsável

Arthur Mariano L NETO

_________________________

Coordenação da Ensino