TAP – Termo de Abertura de Projeto Análise e Desenvolvimento de Sistemas

PROJETO CLICK PEDIDOS

Pré-Projeto da disciplina Projeto Integrador II, Plataforma digital de pedidos via QR Code, turma análise e desenvolvimento de sistemas 2025/02, sob a orientação do professor orientador Arthur Mariano.

Elaborado por:

- Ailton de Amorim Lima

- Diego Marques Ferreira

- Henrique Torres Campos

- Lucas Oliveira Costa

- Márcio Antônio Rezende de Oliveira

- Rafael de Almeida Santana

ATIVIDADE PROPOSTA

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma web voltada para pequenas empresas e estabelecimentos de alimentação (como bancas de pastel, lanchonetes e pequenos restaurantes). O sistema elimina a necessidade de download de aplicativos, rodando diretamente no navegador, e será dividido em duas interfaces principais:

- Interface do Cliente Final (Consumidor): Ao chegar no local, o cliente escaneia um QR Code presente na mesa utilizando a própria câmera do celular (visto que a maioria dos dispositivos atuais possui leitura nativa). Cada restaurante terá um link e QR Code exclusivos. Nesta tela, o cliente visualiza o cardápio digital — que exibirá a logo do estabelecimento para fácil identificação —, escolhe os itens, realiza o pedido e efetua o pagamento.

- Interface de Gestão (Estabelecimento): O comerciante terá acesso a um portal administrativo onde poderá acompanhar os pedidos em tempo real, atualizar o status da produção (informando o cliente sobre o andamento), gerir o cardápio (incluindo ou removendo itens, categorias, valores e fotos) e extrair relatórios de vendas para controle financeiro.

Como medida de contingência para casos onde o cliente não tenha acesso à internet, não saiba utilizar o QR Code ou haja instabilidade no sistema, será incluída uma instrução clara abaixo do código QR: "Caso deseje, peça o cardápio físico no balcão", garantindo que o atendimento não seja interrompido.

JUSTIFICATIVA

Muitos pequenos estabelecimentos de alimentação enfrentam dificuldades em gerenciar pedidos de forma ágil, resultando em filas e falhas de comunicação. O público-alvo direto do sistema (nosso cliente) são os proprietários de Restaurantes, Bares e Lanchonetes, enquanto o beneficiário da usabilidade é o cliente final (consumidor do estabelecimento).

Atualmente, nem sempre esses locais possuem estrutura financeira para contratar grandes equipes de garçons ou investir em softwares complexos. A adoção de uma plataforma web simplificada moderniza o serviço, aproveitando a tecnologia que o cliente final já possui (smartphone com câmera), sem criar barreiras de entrada como a instalação de apps. Isso aumenta a competitividade do pequeno negócio e oferece autonomia ao consumidor.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Criar uma plataforma web intuitiva para pequenos restaurantes e lanchonetes, permitindo que clientes finais façam pedidos e pagamentos digitalmente, reduzindo a necessidade de filas e atendimento presencial para a tomada de pedidos.

Objetivos Específicos:

- Desenvolver um sistema com duas interfaces distintas: uma para o cliente final e outra para a gestão do restaurante.

- Permitir acesso ao cardápio via QR Code exclusivo por mesa/estabelecimento, sem necessidade de login complexo para o cliente final.

- Possibilitar a personalização do portal, permitindo que o restaurante inclua sua logo e identidade visual.

- Disponibilizar um painel administrativo completo para edição de cardápio (preços, fotos, categorias), gestão de status do pedido e extração de relatórios de vendas.

- Integrar opções de pagamento via PIX e cartão de crédito. Nota: A implementação focará na funcionalidade, sendo o aprimoramento avançado dos protocolos de segurança um objetivo para etapas futuras, conforme a evolução técnica da equipe.

- Otimizar o atendimento para que o cliente não perca tempo aguardando para realizar seus pedidos.

- Reduzir a carga de trabalho operacional (garçons), automatizando a entrada de pedidos.

METODOLOGIA

Metodologia Ágil:

- Trabalhar em sprints (ciclos curtos de desenvolvimento).

- Permite entregar partes funcionais do sistema aos poucos.

- Flexibilidade para ajustar de acordo com o feedback.

Levantamento de Requisitos e Prototipagem:

- Pesquisas para entender as necessidades reais dos comerciantes.

- Criação de protótipos de telas para validar o fluxo (Interface do Cliente e Interface de Gestão).

Desenvolvimento Incremental / Iterativo:

- O sistema será construído em etapas. O foco inicial será a estabilidade da plataforma web e a funcionalidade do cardápio e pedidos. Módulos mais complexos, como segurança avançada de pagamentos, serão aprimorados em versões subsequentes.

Testes de Usabilidade e Implantação Piloto:

- Testar com dispositivos variados para garantir que a leitura do QR Code nativo e a navegação web funcionem sem a necessidade de apps.

- Implantação piloto em estabelecimento parceiro para coletar métricas e validar a solução de contingência (aviso do cardápio físico).

RECURSOS NECESSÁRIOS

- Servidor para hospedagem da aplicação web.

- Banco de dados para armazenamento de pedidos, cardápios e usuários (gestores).

- Dispositivos móveis dos clientes (celulares próprios para leitura de QR Code).

- Dispositivo para o restaurante (Celular, Tablet ou Notebook) para acesso ao painel de gestão.

- Equipe de desenvolvedores (back-end, front-end, designer e tester).

- Conexão com internet no estabelecimento.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o sistema reduza filas e o tempo de espera nos pequenos restaurantes, otimizando o processo de pedidos e pagamentos. Para o comerciante, o resultado será um controle gerencial mais efetivo, com capacidade de alterar o cardápio em tempo real e visualizar relatórios de desempenho. Para o cliente final, espera-se uma experiência de autoatendimento ágil e moderna.

EQUIPE

| Nome Completo | Função |
| --- | --- |
| Lucas Oliveira Costa | Back-end |
| Ailton de Amorim | Front-end |
| Henrique Torres Campos | Data Base Administrator / Qualidade de Software |
| Márcio Antônio Rezende | Scrum Master |
| Rafael de Almeida Santana | Designer Gráfico |
| Diego Marques | Analista de Testes |

PROFESSORES RESPONSAVEIS